# 门泊 · 从零到稳定可玩的全程开发方案

- 读者：没做过游戏的人（会开关电脑、会复制文件夹即可）

- 引擎：Godot 4.7.1 稳定版（Windows 64 位标准版，不要 .NET 版，不要 4.8 开发版）

- 渲染器：本机若 Forward+ / 移动 为灰、只能点「兼容」，就选兼容并钉死。不要为了 Forward+ 停工

- 语言：GDScript

- 画面：风格化 3D 灰盒起步（兼容 = OpenGL，足够竖切与夜里糊度）

- 设定依据：同目录《门泊-设计设定全集.docx》

- 日期：2026-08-18（同日修正：兼容渲染器为合法开工路径）

本方案的目标不是「一次做出能发售的宇宙」，而是：先做出一个能连续玩、不崩、手感对的十分钟，再一层一层加。每一阶段都有「做到什么算过关」。没过关，不准进下一阶段。这就是「稳定」的做法。

## 0. 怎么用这份方案（先读完再动手）

- 只做当前阶段。不要跳去星门、邻界、龙、存档网游。

- 每个阶段结尾有「过关检查」。你自己玩一遍，全部打勾才能往下。

- 卡住时先看该阶段的「常见翻车」，再问 Cursor。问的时候只贴当前阶段，不要说「帮我把整游戏做完」。

- 设定全书用来查「按钮该叫什么、什么不能做」。本方案用来查「今天点哪里、写哪段」。

- 预计节奏（每天 2～3 小时、完全零基础）：

- 第 1～2 天：装引擎、能走路   - 第 1～3 周：开场十分钟竖切（阶段 0～5）   - 第 4～8 周：本港能过几天（阶段 6～11）   - 之后：星门、邻界、打磨（阶段 12＋，未过关前当附录）

「稳定游戏」在本方案里分三档，不要混：

| 档 | 名字 | 你能玩到什么 | 才算稳定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一档 | 竖切 | 醒、有人请你饮水、你答应或拒绝、对方继续走路 | 连续玩 20 分钟不黑屏、不卡死 |
| 二档 | 本港 | 几天循环：走路、请求、空载具、圆桌、夜里、角标 | 能睡醒、能再玩、不丢关键按钮 |
| 三档 | 可发行 | 星门、邻界、存档、无障碍 | 竖切和本港都稳了再碰 |

现在只追求一档。二档是下一座山。三档不许提前开工。

## 1. 十条铁律（全程有效，违反就会不稳）

- 引擎版本钉死 4.7.1。 不要点编辑器里的「升级项目」。不要下 4.8。不要下标着 .NET / Mono / C# 的那个包。

- 渲染器：能选 Forward+ 就选；灰掉就选「兼容」并钉死。 灰掉是显卡/驱动暂时不支持 Vulkan，不是你点错。门泊竖切不靠光追。不要为换渲染器去买显卡、不要反复新建项目试三个选项。

- 先灰盒，后漂亮。 用方块、胶囊、纯色。人物像个药瓶也行。美术不挡过关。

- 世界不因你停下。 你拒绝了，对方要继续走。做不到这一条，后面全是空中楼阁。

- 不写任务日志、不写善恶条、不写心轨条、不写「你应该」。 按钮用设定里的白话：请求、答应、拒绝、等一下、同行、下车。

- 一天只加一件能玩的事。 宁可今天只做成「走近弹出请求」，也不要同时做星空和圆桌。

- 每天收工复制一份备份。 把整个 menbo 文件夹复制到 E:\cursor\ZHOUJIE\backups\menbo-月日时。电脑会坏，备份比天才重要。

- 过关靠玩，不靠感觉。 检查表没勾完，就是没做完。

- 数字先用设定里的开局值，不要调平衡。 注意力 100、港视大约每秒扣 2、请求等半日。以后再改。

- 不会就停在当前阶段问。 不要让别人（或 AI）一口气生成十二主门。生成得越多，你越看不懂，越不稳。

## 2. 电脑准备（逐步点）

### 2.1 确认电脑

- 系统：Windows 10 或 11，64 位（你现在的环境可以用）

- 硬盘：至少留 8 GB 空闲（引擎小，以后美术会变大）

- 显卡：能开窗口即可。门泊开局十一人，不需要游戏本。

- 若新建项目时「Forward+」「移动」是灰的、只能选「兼容」：这是正常情况，请直接选兼容。 原因是 Godot 的 Forward+ / 移动走 Vulkan；本机 GPU 或驱动还没被识别为可用 Vulkan。兼容走 OpenGL 3.3，3D、走路、请求、夜里糊度都能做。

可选（以后、不挡今天）：更新显卡驱动（Intel / AMD / NVIDIA 官网，不要用陌生人发的驱动包）。驱动好了，以后可在已有项目里改渲染器，不必现在折腾。改之前先备份整个工程。

### 2.2 下载 Godot 4.7.1（标准版）

- 打开浏览器，进入官方归档页：

https://godotengine.org/download/archive/4.7.1-stable/

- 在 Windows 区域点 Windows - x86_64（不要点旁边的 .NET）。

- 下到的是 zip。解压到例如：E:\godot\Godot_v4.7.1-stable_win64\

- 里面有一个 Godot_v4.7.1-stable_win64.exe。右击 → 发送到 → 桌面快捷方式。快捷方式请改名为「Godot 4.7.1」，以免以后误开别的版本。

- 不要安装，不要改系统。 Godot 是绿色软件，解压就能用。

备用直链（官方 GitHub）：  https://github.com/godotengine/godot/releases/download/4.7.1-stable/Godot_v4.7.1-stable_win64.exe.zip

若网页全是英文：找带 win64.exe.zip、不含 mono 的那个。

### 2.3 可选：Git（建议有，没有也能做）

- 打开 https://git-scm.com/download/win 下载安装，一路下一步。

- 不会用命令也没关系。阶段 0 做完后，若你愿意，再学三句：git init、git add .、git commit。备份文件夹已经能救命。

### 2.4 确认 Cursor

你已经在用 Cursor。以后工程文件夹是 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。用 Cursor 打开 ZHOUJIE 即可看到 menbo。向 AI 提问时写：「只做开发方案里的阶段 X，不要做下一阶段。」

## 3. 创建工程（只做一次）

对照你屏幕上的「新建项目」窗口，按中文标签点：

- 双击桌面上的「Godot 4.7.1」。

- 点 新建项目。

- 项目名称： menbo

- 项目路径（关键，避免套两层文件夹）：

- 点浏览，选到 E:\cursor\ZHOUJIE（选到 ZHOUJIE 这一层即可，不要再点进已经存在的 menbo）。   - 创建文件夹 开关：打开。   - 确认窗口里绿色字预告的完整路径是：E:/cursor/ZHOUJIE/menbo       不可以是 E:/cursor/ZHOUJIE/menbo/menbo。   - 若路径栏里已经出现 ...\menbo\menbo：把路径改回 E:/cursor/ZHOUJIE，或关掉「创建文件夹」且路径只保留一层 E:/cursor/ZHOUJIE/menbo。

- 渲染器：

- 若 Forward+ 能点：选 Forward+。   - 若 Forward+ 和「移动」都是灰的：选「兼容」（Compatibility / OpenGL 3）。这就是本方案在这台电脑上的正式选择。   - 不要反复取消重来只为了点亮 Forward+。点不亮就开工。

- 版本控制元数据： 选 Git（你屏幕上已是 Git，保持即可）。

- 点 创建。

- 进去后，左上角是场景树，中间是 3D 视口，底部是输出。暂时不管右边检查器。

- 菜单 项目 → 项目设置 → Application → Config（英文界面则是 Project → Project Settings）：

- Application / Name：门泊   - Main Scene：先空着，阶段 0 再指定

- 项目 → 项目设置 → Display → Window：

- Viewport Width：1920    - Viewport Height：1080    - Mode：Windowed

- 中文显示：

项目 → 项目设置 → GUI → Theme → Default Font      点空槽，Import，浏览到 C:\Windows\Fonts\msyh.ttc（微软雅黑）。个人学习原型可用。以后若要公开发布，再换成开源字体（思源黑体 / Noto Sans SC），避免字体授权问题。

- 关掉设置。菜单 项目 → 保存项目。关掉 Godot，确认硬盘上出现的是：

E:\cursor\ZHOUJIE\menbo\project.godot      而不是 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo\menbo\project.godot。

若已经建成套娃路径 menbo\menbo：不要在里面再新建一次。把内层整个文件夹剪切到 E:\cursor\ZHOUJIE\ 下覆盖成唯一的 menbo，或就认定内层为工程根（对 Cursor 说清路径）。两种里选一种，不要两套工程一起改。

本阶段过关： 能再次打开 Godot，列表里看得到 menbo，点进去是空场景，不报错。渲染器是兼容也算过关。

### 3.1 兼容渲染器：对门泊意味着什么（必读一次）

| 你担心的 | 实际 |
| --- | --- |
| 3D 港、胶囊人、井、桌、门 | 兼容完全能做 |
| 身视 / 港视两台相机 | 能做 |
| 请求按钮、圆桌气泡 | 能做（这是界面，不吃 Vulkan） |
| 夜里「今天不太一样」、先看看去色 | 能做，但用全屏半透明遮罩，不用高级体积雾 |
| SDFGI、体积雾、SSAO、光追感 | 兼容没有或不稳。门泊本来就不走写实，禁止用这些撑气氛 |
| 以后换 Forward+ | 可以。先备份。项目设置 → Rendering → Renderer。Vulkan 仍不可用时改过去会打不开 3D，改完若黑屏就改回来 |

夜里与「先看看」在兼容模式下的规定做法（阶段 11 才动手，此处先锁死，免得以后有人塞 Forward+ 专用特效）：

- 加一个 CanvasLayer（图层 10），里面一张铺满屏幕的 ColorRect。

- 夜里：颜色用很深的蓝灰，透明度按心轨：清约 0.08，中约 0.22，浊约 0.40。可以再把环境光略压暗。这就是「糊 / 薄」，不是解谜。

- 「先看看」：同一张遮罩改成几乎去色的灰，十数秒后拿掉。

- 不要用体积雾当夜里，不要用后期堆栈里 Forward+ 才有的项。那些在兼容里会静默没效果，你会以为自己做错了。

## 4. 小白先认这 8 个词（不用背，做的时候对照）

| 词 | 就是 |
| --- | --- |
| 节点 Node | 积木块。相机、人、灯，都是节点。 |
| 场景 Scene | 一盒搭好的积木，存成 .tscn 文件。 |
| 实例 Instance | 把一盒积木放到另一盒里。港里可以放很多「人」。 |
| 脚本 Script | 贴在节点上的 .gd 文件，告诉它怎么动。 |
| 信号 Signal | 「我做完了」的通知。例如按钮被点。 |
| Autoload | 一开机就存在的管理员。时钟、港事板放这里。 |
| 碰撞 Collision | 看不见的外壳，用来站在地上、靠近时检测。 |
| 运行 F5 | 玩游戏。出错看底部 Output / Debugger。 |

3D 里常用三种人：

- CharacterBody3D：会走路的人 / 载具

- StaticBody3D：地、墙、圆桌

- Area3D：靠近就触发的圈（用来请求）

## 5. 文件夹（现在就建好，免得以后乱）

在 Godot 左下 FileSystem 空白处右击 res:// → New Folder，建这些名字（英文，不要空格）：

res://

scenes/

harbor/

actors/

ui/

scripts/

sim/

actors/

ui/

camera/

assets/

fonts/

mat/

autoload/

过关： 左边能看到上述文件夹。还没有任何脚本也算过关。

## 6. 输入键（只设一次）

菜单 Project → Project Settings → Input Map。在上面输入动作名，点 Add，再给每个动作点 + 绑定键。

| 动作名（必须英文） | 绑定 |
| --- | --- |
| move_forward | W |
| move_back | S |
| move_left | A |
| move_right | D |
| interact | E |
| camera_harbor | Tab |
| request_accept | 先不绑，用屏幕按钮 |
| request_refuse | 先不绑，用屏幕按钮 |

关掉设置。过关： Input Map 里看得到这几个名字。

## 7. 阶段总表

| 阶段 | 你要做成的「能玩的一句」 | 建议天数 | 未过关时禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 灰胶囊能 WASD 走路，不掉进虚空 | 1 | 不要做 NPC |
| 1 | 港里有地、井、桌、门、工棚的方块 | 1～2 | 不要做对话 |
| 2 | 镜头跟在人后面（身视） | 1 | 不要做俯视 |
| 3 | 走近 NPC 按 E，弹出请求 | 2～3 | 不要做星门 |
| 4 | NPC 能答应 / 拒绝 / 没回话后继续走 | 2～3 | 不要做圆桌算法 |
| 5 | 开场：醒、井边请饮水（竖切完成） | 1～2 | 不要加剧情树 |
| 6 | 港事板：NPC 自己认领修理/做饭/休息 | 3～4 | 不要做袭击 |
| 7 | 空载具能派；同行 / 下车 | 2～3 | 不要做龙 |
| 8 | Tab 港视，注意会扣，扣光弹回身视 | 2 | 不要调数值到「完美」 |
| 9 | 角标只有「四潮 · 雾」，无视也能玩 | 1～2 | 不要写出成住坏空 |
| 10 | 圆桌能坐能离，不表决 | 2～3 | 不要做投票 UI |
| 11 | 夜里画面会糊一点；极限三句话可错过 | 2～3 | 不要做解梦 |
| 12 | 最小存档：存位置与港日 | 2 | 不要做云存档 |
| 13＋ | 星门、创造载具、邻界、代驾第二层 | 竖切稳后再排 | — |

阶段 0～5 = 一档稳定（竖切）。阶段 6～12 = 二档稳定（本港）。13＋不要提前。

## 8. 阶段 0：会呼吸（走路）

### 目标

按 F5，你能控制一个胶囊在地板上走。掉下去能重来。没有剧情。

### 逐步

- 左上 3D 场景为空。点 3D Scene（若提示创建根节点：选 Node3D，命名 World）。

- 右击 World → Add Child Node → 搜 StaticBody3D，命名 Ground。

- 在 Ground 下再加两个子节点：

- MeshInstance3D：Mesh 选 New PlaneMesh，Size 设 40 × 40   - CollisionShape3D：Shape 选 New BoxShape3D，Size 设 40 × 0.2 × 40（扁平盒子当地面）

- 给地面一个颜色：Mesh 旁 Material Override → New StandardMaterial3D → Albedo 选深灰。这叫灰盒，允许丑。

- 右击 World → Add Child Node → CharacterBody3D，命名 Player。

- Player 下加：

- MeshInstance3D：New CapsuleMesh（人）   - CollisionShape3D：New CapsuleShape3D   - Camera3D：把 Transform 的 Position 设为 (0, 1.6, 4)，Rotation 略抬头看人。阶段 0 相机先简单挂在人身上。

- 选中 Player，点右上 Attach Script，路径 res://scripts/actors/player_move.gd，贴上下面整段，保存。

extends CharacterBody3D

const SPEED := 4.5

const GRAVITY := 12.0

func _physics_process(delta: float) -> void:

if not is_on_floor():

velocity.y -= GRAVITY * delta

var v := Input.get_vector("move_left", "move_right", "move_forward", "move_back")

var dir := (transform.basis * Vector3(v.x, 0.0, v.y)).normalized()

if dir != Vector3.ZERO:

velocity.x = dir.x * SPEED

velocity.z = dir.z * SPEED

else:

velocity.x = move_toward(velocity.x, 0.0, SPEED)

velocity.z = move_toward(velocity.z, 0.0, SPEED)

move_and_slide()

若 W 变成后退：到 Input Map 里把 W 从 move_forward 改绑到 move_back，或对调这两个动作上的键。Godot 里相机默认朝向 -Z，上面这套对「W 前进」是正确的。

- 再加一盏灯：World 下 DirectionalLight3D，旋转到斜上方。阴影可先关掉（兼容模式开阴影更容易卡，竖切不需要影子）。兼容渲染器完全能照亮场景。

- 菜单 Scene → Save Scene As → res://scenes/harbor/world.tscn

- Project → Project Settings → Application → Run → Main Scene 选 world.tscn

- 按 F5。用 WASD 走。能走就算成功。

### 过关检查

☐  F5 能进游戏，不是黑屏

☐  WASD 能移动

☐  人站在地上，不会一直掉

☐  关掉游戏，再 F5 仍然如此

☐  已把整个 menbo 文件夹复制一份备份

### 常见翻车

- 一按 F5 就掉下去：地面 CollisionShape 太薄或没勾 Collision。把 BoxShape 加厚到 0.4 再试。

- 完全不动：Input Map 动作名和脚本不一致。必须叫 move_forward 这些英文。

- 提示 Main Scene 为空：第 10 步没指定。

### 本阶段不要做

NPC、UI、跳跃花活、第一人称改第三人称弹簧臂（下一阶段才做）。

## 9. 阶段 1：一张港的空壳

### 目标

同一张图里能认出：地、井、圆桌、星门位置、工棚、灶。全是方块。你能走到每一处。

### 逐步

- 打开 world.tscn。在 World 下建空节点 Harbor。

- 用 StaticBody3D + BoxMesh 搭积木（每个都要有 CollisionShape3D，否则人穿过去）：

| 节点名 | 大致尺寸 | 颜色（自己认得出就行） |
| --- | --- | --- |
| Well | 矮圆柱 | 蓝灰 |
| Table | 扁盒子 | 木头色 |
| Gate | 高门框（两柱一梁） | 深青 |
| Workshop | 较大盒子 | 土色 |
| Hearth | 小盒子 | 暗红 |
| Sleep | 扁盒子 | 深紫 |

- 拉开距离：井在中央偏左，桌在中央，门在远边，工棚与灶分开。人要从井走到门需要十几秒，不要全挤在一起。

- 保存。F5 走一圈。

### 过关检查

☐  能指着屏幕说出：这是井、桌、门、工棚

☐  人不会卡进几何体里出不来

☐  没有对话，没有任务

### 本阶段不要做

不要做星空贴图、不要做真正的星门传送、不要摆十一人。

## 10. 阶段 2：身视镜头

### 目标

相机在人后方偏上，人转镜头（鼠标）或先固定朝向。先做「跟得住」，不做港视。

### 逐步

- 从 Player 下把旧 Camera3D 删掉（先记住，下一小步会新建）。

- Player 下加 SpringArm3D，命名 Spring。SpringArm 的 Length 设 4.5，把 CollisionMask 设成只撞地（避免相机穿墙；若不会设，先不管）。

- Spring 下加 Camera3D，Current 勾选。

- 新建脚本 res://scripts/camera/body_cam.gd 挂在 Player 上（或挂在 Spring 上，二选一，不要两个脚本抢）。阶段 2 最小做法：继续用阶段 0 的移动，只把相机放到弹簧臂下。鼠标看向以后再加。

- F5：人走，相机跟着走。若画面抖，把弹簧臂 Spring 的 Position.y 设为 1.4。

可选（有余力）：在 Player 脚本加鼠标转动 rotation.y。不会就跳过，WASD 相对世界方向走路也算过关。

### 过关检查

☐  走路时能看见自己的胶囊和前方的井

☐  相机没有掉到地底下

☐  还没有 Tab 俯视

## 11. 阶段 3：走近，按 E，出现「请求」

这是门泊的心脏。做不顺，后面全白做。

### 目标

港里站一个不会动的 NPC（胶囊，换个颜色）。你走进他身边的圈，按 E，屏幕上出现三个字的按钮：请求。点了可以先只打印一句话到 Output。真正答应/拒绝在阶段 4。

### 逐步

- 另存一个场景 res://scenes/actors/npc.tscn：根节点 CharacterBody3D 名 NPC。同样胶囊 + 碰撞。颜色换成偏暖的。

- NPC 下加 Area3D 名 InteractArea，再加 CollisionShape3D（球体半径约 1.8）。Area3D 勾 Monitoring。

- 脚本 res://scripts/actors/npc_interact.gd 挂在 NPC 上：

extends CharacterBody3D

signal player_in

signal player_out

func _ready() -> void:

$InteractArea.body_entered.connect(_on_in)

$InteractArea.body_exited.connect(_on_out)

func _on_in(body: Node) -> void:

if body.name == "Player":

player_in.emit()

func _on_out(body: Node) -> void:

if body.name == "Player":

player_out.emit()

- 做 UI 场景 res://scenes/ui/prompt.tscn：根 Control（全屏锚点），子 Label 写「按 E 请求」，默认 Visible = false。

- 在 World 里把 npc.tscn 拖进来，放到井边，命名 JingBian（井边）。再把 prompt.tscn 拖进来。

- World 上挂脚本 res://scripts/sim/world_prompt.gd：

extends Node3D

@onready var npc := $Harbor/JingBian  # 若层级不同，在编辑器里把节点拖到脚本槽

@onready var prompt := $Prompt

var near := false

var open := false

func _ready() -> void:

npc.player_in.connect(func(): near = true)

npc.player_out.connect(func():

near = false

prompt.visible = false

open = false

)

func _unhandled_input(event: InputEvent) -> void:

if near and event.is_action_pressed("interact"):

open = true

prompt.visible = true

print("请求：帮把手去饮水")

若 $Harbor/JingBian 报错：在检查器里把节点拖到脚本的导出变量上。小白做法：把 NPC 先直接放在 World 下，路径写成 $JingBian。

- F5：走到井边胶囊旁，按 E，左上角出现字，底部 Output 出现「请求：……」。

### 过关检查

☐  走远，提示消失

☐  没走近按 E，什么都不发生

☐  没有自动弹出教程

☐  按钮或提示用「请求」，不用「任务」「交互」

### 常见翻车

- Area3D 没检测到人：Player 要有碰撞体；Area 的 Collision Mask 要勾到 Player 所在层。最笨办法：Project Settings → Layer Names，Layer 1 全勾。

- 提示一直在：没写 player_out。

## 12. 阶段 4：答应、拒绝、没回话（世界仍走）

### 目标

请求发出后，NPC 头顶或屏幕出现三个键：答应 / 拒绝 / 等一下。  答应：NPC 走向井（用简单 navigation 或直接 position 插值也行）。  拒绝：NPC 说一声（Label 两秒），继续走他原来的路。  等一下：他停几秒再走。  你若走开、超过「半日」（竖切里先用 20 秒 代替半日，省得真等几小时）：算 没回话，他走原路。不崩溃、不弹失败。

注意：设定里「半日」是正式规则。竖切用 20 秒是为了你能测。在脚本顶部写 const WAIT_SEC := 20.0 并加一行注释：# 正式规则是半日，此处仅竖切。

### 逐步

- 给 prompt 场景加三个 Button：答应 拒绝 等一下。用中文。

- 写一个极小状态机，状态只有：idle（自己逛）、waiting（等你答）、acting（去井边）。不要下载行为树插件。

- NPC「自己逛」：在两点之间来回走（井附近一个点，工棚方向一个点）。用 move_and_slide。你拒绝以后，他必须回到这套来回走。

- 你点答应：他走向井，停 2 秒，再恢复来回走。

- 你点拒绝：他立刻恢复来回走。

- 20 秒没点：自动走原路，提示关掉。

### 过关检查（本阶段是竖切生死线）

☐  拒绝之后，NPC 仍在走，游戏不暂停

☐  没回话之后，NPC 仍在走，没有红色报错

☐  没有「失败」「游戏结束」「你应该答应」

☐  连续试 10 次请求，编辑器底部没有报错刷屏

☐  连续玩 20 分钟不卡死（你可以自己走来走去）

过不了：停在阶段 4。不要开始做日历。

## 13. 阶段 5：开场十分钟（一档竖切完成）

### 目标

F5 后：你在眠处附近「醒来」（相机淡入即可）。井边（那个暖色胶囊）向你发出第一次请求：去饮水或帮把手。你答应或拒绝都算开场。角标可以还没有。无人讲解驾驶员与载具。

### 逐步

- Player 出生点放在 Sleep 盒子旁。

- 游戏开始 2 秒后，若你已在井边附近，或无论在哪，井边主动走来（距离小于 6 米则开口）。不要播很长的过场。

- 第一次请求文案只用一句白话：「来喝一口？」或「帮把手？」不要解释世界观。

- 画面角落不要出现任务列表。

### 过关检查

☐  从开机到第一次请求，小于 3 分钟

☐  拒绝也算开场，游戏继续

☐  朋友来试：不看设定也能完成「走到人旁边按 E」

☐  竖切备份： 复制文件夹，名字带 vertical-slice

到这里，你已经有一档稳定游戏。可以休息一天。下一阶段开始才是「本港」。

## 14. 阶段 6：港事板，别人自己走

### 目标

港里至少 3 个 NPC（井边、阿渡在门边、第三人在灶旁）。板上有事：修理、迎接、做饭、看星门、坐下来说、休息。每人自己认领。你的请求是插队。

### 逐步

- 新建 Autoload：res://autoload/harbor_board.gd，里面就是一个数组：当前有哪些事、谁认领了。

注册：Project → Project Settings → Globals → Autoload，加这个脚本，Name 填 HarborBoard。

- 每个 NPC 每 3 秒看一眼板：没事做就认领一个空闲事项，走向对应地点，待一段时间，完成，事项重新变空闲。

- 不要做饥饿死亡。渴睡饿很轻：空了可以开口请求，竖切里甚至可以不做饿。

### 过关检查

☐  你站着不动 2 分钟，NPC 仍在换事情做

☐  你去请求插队，对方可以拒绝并继续原事

☐  没有「征召全港」按钮

## 15. 阶段 7：空载具、一起开、同行、下车

### 目标

港里放 2 个没人的盒子当空载具。走近空载具按 E 可「派空载具」（先让它自己滑向工棚即可）。走近有人的载具：选项是一起开 / 同行 / 下车（玩家自己下车）。同行＝坐着不握方向盘，相机可以略偏副座。对方拒绝则不成。

### 过关检查

☐  空载具能自己动起来

☐  有人的不能一键抢走（那是代驾，阶段 13 再说）

☐  按钮写「同行」不写「坐副驾」

## 16. 阶段 8：港视与注意力

### 目标

按 Tab：相机升到港上方俯视。注意从 100 开始，大约每秒扣 2。扣到 0：强制弹回身视。身视不扣注意。港视里只能看、派空载具、发出请求，不能直接代驾。

### 过关检查

☐  俯视时 NPC 还在自己做事

☐  注意扣光会回来，没有死

☐  没有把注意画成「魔法条」的炫光；一条素的即可，或只在港视时显示

## 17. 阶段 9：角标当农历

### 目标

画面角落一行小字：四潮 · 雾。港日推进（可用每现实 90 秒 = 1 港日，顶部写清楚这是竖切压缩）。不要月亮名，不要「外日」二字，不要成、住、坏、空。无视这行字，游戏必须仍能玩。

### 过关检查

☐  把 Label 藏掉，请求与走路不受影响

☐  没有弹出「请阅读历法」

## 18. 阶段 10：圆桌（气候仪表，不是投票）

### 目标

走近桌子按 E：坐下。再按：离开。桌上不要「赞成/反对」。NPC 可以自己坐。你坐下只是人在场。

### 过关检查

☐  没有投票结果界面

☐  你离开后，NPC 仍可能坐着

☐  不要做凝聚公式的调试数字上屏（C 值不准显示）

## 19. 阶段 11：夜里与可错过的话（极限三句）

### 目标

港日结束进入夜里：全屏微糊、略去色，3～8 秒，可跳过。不要符号、不要解梦。心轨先写死为「清」（几乎不糊）。等代驾做了再接清中浊。

兼容渲染器做法（本机必须用这个，不要等 Forward+）： 场景里加 CanvasLayer → ColorRect 铺满。夜里只把这块布变得更暗、更灰、略不透明。清几乎看不出，浊才明显。不要加体积雾、不要翻项目设置里 Forward+ 才有的后期。

可错过的话先只用三句，不要做 384 句引擎：

- 今天好像和昨天不一样。

- 椅子还是那把。

- 有什么变了。

规则：只在你坐在圆桌时，某个 NPC 用场景气泡说一句。不进屏幕中央，不进日志。你没坐到，当夜作废。整局每种情况至多一次。

### 过关检查

☐  夜里没有选项按钮

☐  没坐圆桌，那句话不会在梦里补说

☐  没有「你的心轨变浊了」

☐  夜里效果来自全屏 ColorRect，不是体积雾（兼容模式下体积雾无效或不稳定）

## 20. 阶段 12：最小存档（二档才需要）

### 目标

按 F5 进游戏后，按一个不显眼的「睡」：写入 user://save.json：玩家位置、港日、NPC 在哪。下次开机读档。不加密。不做多存档槽也可以，先一个槽。

### 过关检查

☐  关掉 Godot 再开，人还在井边而不是出生点

☐  存档失败时游戏不崩（读不到就当新游戏）

到这里是二档：本港稳定循环。可以长期玩灰盒。

## 21. 阶段 13 及以后（附录：未到不要做）

只有二档过关检查全勾，才打开这张清单，而且一次只做一条：

- 代驾：港视里对有人的载具长按再确认。能成。不放第一排。

- 心轨清中浊：近三港日统计代驾/被拒/强拨/换座；夜里糊度变化；分档阈值开局 ±25% 且不显示。

- 句法引擎替换三句（谁 + 沉轻厚薄 + 对象）。

- 星门：夜空点织女等；等对面答应 / 强行接通。先假传送到邻图空地。

- 创造载具：工棚养成空壳。

- 邻界成 / 坏 / 空三张气候图。

- 龙、刀兵饥疫：更后。

- 无障碍、多人：最后。

## 22. 每日稳定流程（从阶段 0 做到发行前都用）

收工前 10 分钟固定做：

- F5 玩一遍当前阶段的过关检查。

- 看 Debugger 有没有红色。有红，当天修，不加新功能。

- 复制整个 menbo 到 E:\cursor\ZHOUJIE\backups\。

- 在一个文本 changelog.txt 写一行：日期 + 今天做成了什么 + 还有什么红字。

- 关掉 Godot 再开一次工程，确认能进。

每周一次：

- 请一个没看过设定的人玩 10 分钟。他若不知道按 E，是提示问题，不是他笨。

- 仍不要升级 Godot。

## 23. 和 Cursor 一起做时怎么问（避免 AI 把项目做炸）

每次只发类似这样的话：

「请严格按《门泊-从零开发方案》阶段 4 做。工程在 E:\\cursor\\ZHOUJIE\\menbo。不要做阶段 5 及以后。不要加任务系统。不要升级引擎。做完后列出过关检查，我自己玩。」

不要问：「把星门和历法和圆桌一起做了。」

设定全书用来回答「这个按钮叫什么」。开发方案用来回答「现在做哪一步」。

## 24. 卡住对照

| 现象 | 先查 |
| --- | --- |
| 一运行就退 | Debugger 第一行红字；Main Scene 是否 world.tscn |
| 人掉下去 | 地面有没有 CollisionShape3D |
| 按键没反应 | Input Map 名字是否和脚本完全相同 |
| 走近 NPC 没反应 | Area3D 的层；脚本是否真的挂在 NPC 上 |
| 中文方块 | 默认字体是否指到 msyh.ttc |
| Forward+ / 移动是灰的 | 选「兼容」，不要新建第三个项目。见第 3.1 节 |
| 路径变成 menbo\menbo | 「创建文件夹」与路径栏叠了一层。改回 E:/cursor/ZHOUJIE 且只开一次创建文件夹 |
| 越改越乱 | 停。从 backups 里把昨天的文件夹拷回来 |
| AI 一次改了 40 个文件 | 不要保存。关工程，回备份，下次只许它改当前阶段 |

## 25. 设计上绝对不要做（开发过程中会有人怂恿你做）

- 道德分、觉醒条、心轨进度条

- 「你应该答应」的提示

- 袭击波次、饥饿致死循环

- 加载画面写和谐、写佛经、写玛雅运势

- 把成住坏空写在第一天角标

- 把同颤做成「按 N 次代驾可触发」

- 圆桌投票机

- 解梦图鉴

- 一上来十二主门全开

这些不是「以后再优化」，是「做了就不是门泊」。

## 26. 你今天下午就可以做的第一件事

- 下载 Godot 4.7.1 标准 win64，解压，快捷方式改名。

- 新建项目：名称 menbo，路径选 E:\cursor\ZHOUJIE（预览必须是一层 ...\ZHOUJIE\menbo，不要 menbo\menbo）。渲染器若 Forward+ 是灰的，选兼容。版本控制选 Git。

- 做完阶段 0（胶囊走路）。

- 备份文件夹。

- 停。不要做 NPC。不要为了 Forward+ 重装引擎。

阶段 0 过关之前，任何「星门」「历法」「AI 村民」都是干扰。

## 27. 文档关系

| 文件 | 管什么 |
| --- | --- |
| 门泊-设计设定全集.docx | 世界是什么、按钮叫什么、什么禁止 |
| 门泊-从零开发方案.docx（本文） | 今天点哪里、何为过关、何为稳定 |
| menbo 工程 | 真正的游戏 |

两份文档冲突时：按钮与设计律听设定全集；开工顺序与过关听本方案。

全文完。下一动作不是读邻界，而是打开 Godot 4.7.1。