# 门泊 · 从零开发方案（Cursor 代做）

- 你负责：装一次 Godot、复制提示词、按 F5 玩、勾过关

- Cursor 负责：建文件、写脚本、改场景、能命令行检查就检查

- 工程路径：E:\cursor\ZHOUJIE\menbo（已有则继续用，不要建成 menbo\menbo）

- 引擎：Godot 4.7.1 稳定版，标准 win64，不要 .NET，不要 4.8

- 渲染器：gl_compatibility（兼容）。Forward+ 灰掉是正常的，不要为它停工

- 设定：E:\cursor\ZHOUJIE\门泊-设计设定全集.md

- 日期：2026-08-18

## 你怎么用（只记这四步）

- 电脑上有一份 Godot 4.7.1（见第 2 节）。只要做一次。

- 用 Cursor 打开文件夹 E:\cursor\ZHOUJIE。

- 打开 新对话（或本对话），把 当前阶段 那一整段提示词复制进去，发送。不要自己改提示词，不要加「顺便把星门也做了」。

- Cursor 回复「本阶段文件已写完」之后：用 Godot 打开 menbo，按 F5，勾该阶段过关检查。全勾了，才复制下一阶段提示词。

一次只贴一个阶段。上一阶段没玩过，不准贴下一阶段。

你几乎不用在 Godot 里自己搭节点。若 Cursor 让你「在编辑器里点一下保存」，照做即可。

## 稳定三档（不要混）

| 档 | 阶段 | 你能玩到什么 |
| --- | --- | --- |
| 一档竖切 | 0～5 | 走路；井边请饮水；答应或拒绝后对方继续走 |
| 二档本港 | 6～12 | 港事板、空载具、港视注意、角标、圆桌、夜里、存档 |
| 三档以后 | 13＋ | 星门、邻界。竖切不稳不准做 |

## 1. 十条铁律（已写进每条提示词，你也要知道）

- 引擎钉死 4.7.1，不升级。

- 渲染器钉死兼容。Forward+ 灰就灰。

- 先灰盒：胶囊和方块。

- 拒绝之后世界仍走。

- 不用任务日志、善恶条、心轨条、「你应该」。

- 一次只做当前阶段。

- 每天备份整个 menbo 到 E:\cursor\ZHOUJIE\backups\。

- 过关靠你玩，不靠 Cursor 说「应该能跑」。

- 数字先用设定开局值。

- 按钮白话：请求、答应、拒绝、等一下、同行、下车。

## 2. 你只做一次的手工：装 Godot

- 打开 https://godotengine.org/download/archive/4.7.1-stable/

- 下 Windows - x86_64（不要 .NET）。

- 解压到 E:\godot\Godot_v4.7.1-stable_win64\

- 把 Godot_v4.7.1-stable_win64.exe 发到桌面，快捷方式改名「Godot 4.7.1」

- 第一次：用它打开 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo（导入已有工程）。若提示转换，选不升级。

- 渲染器保持兼容。不要为了点亮 Forward+ 反复新建项目。

版本控制选 Git 即可。路径必须是一层 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo，不能是 menbo\menbo。

装好之前，阶段 0 的提示词也可以先发给 Cursor：它会把脚本和场景写成文件。你装好 Godot 后再 F5。

## 3. 给 Cursor 的公共规则（每条提示词里已包含，不必单独发）

- 工程根：E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。已有 project.godot 则修改，禁止再建一个项目。

- renderer/rendering_method="gl_compatibility"。禁止改成 forward_plus。

- 只改本阶段需要的文件。禁止星门、邻界、龙、道德系统、进度条。

- 界面中文。可导入系统字体 C:\Windows\Fonts\msyh.ttc。

- 夜里、先看看：用 CanvasLayer + ColorRect，不用体积雾。

- 做完列出：改了哪些文件、人怎么 F5、本阶段禁止事项。

- 若找得到 Godot 4.7.1 的 exe，可用 --path ... --headless --import 检查，失败就写明，不要装 4.8。

## 阶段 0 · 胶囊走路

### 复制这段发给 Cursor

角色：你是门泊仓库里的编程助手。只做阶段 0，做完即停。

工程：E:\cursor\ZHOUJIE\menbo

已有 project.godot 则继续用。渲染器必须保持 gl_compatibility（兼容/OpenGL）。禁止 Forward+。禁止 Godot 4.8。禁止 .NET。禁止新建第二套工程。

设定依据：E:\cursor\ZHOUJIE\门泊-设计设定全集.md（本阶段不用剧情，只走路）。

本阶段目标：

- 主场景可 F5 运行。

- 一个胶囊玩家 WASD 走路，有重力，站在 40x40 地面上，不掉进虚空。

- DirectionalLight3D 照明。阴影默认关（兼容模式少卡）。

- 相机暂时绑在玩家后方能看见人即可。

- 灰盒，不要美工，不要 NPC，不要 UI，不要任务。

请你直接在磁盘上创建/修改这些（路径可微调但必须在 menbo 内）：

- project.godot：config/name 改为「门泊」；run/main_scene 指向世界场景；Input Map 增加 move_forward=W、move_back=S、move_left=A、move_right=D；保持 gl_compatibility。

- res://scenes/harbor/world.tscn

- res://scripts/actors/player_move.gd

- 文件夹 scenes/harbor、scripts/actors 若没有就建。

玩家脚本用 CharacterBody3D，Input.get_vector("move_left","move_right","move_forward","move_back")。Godot 默认 -Z 为前方。

完成后：

1. 列出改动文件。

2. 告诉人类：用 Godot 4.7.1 打开 menbo，按 F5，WASD 应能走。

3. 不要开始阶段 1。

### 你验收

☐  F5 不是黑屏

☐  WASD 能走，人在地上

☐  没有 NPC

☐  备份一次 menbo 文件夹

## 阶段 1 · 港的空壳

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 1。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。保持 gl_compatibility。不要 Forward+、不要 4.8、不要 NPC 对话。

在已有 world 场景里用 StaticBody3D+Mesh+Collision 摆灰盒，拉开距离，玩家能走到每一处：

- Well 井（蓝灰矮柱）

- Table 圆桌（扁盒）

- Gate 星门位置（两柱一梁，不要真传送）

- Workshop 工棚

- Hearth 灶

- Sleep 眠处

地面保留。不要对话、不要任务、不要星空。

做完列出文件，告诉人 F5 走一圈应能指认井桌门工棚。不要做阶段 2。

### 你验收

☐  能指认井、桌、门、工棚

☐  不会卡进几何体出不来

☐  仍无对话

## 阶段 2 · 身视镜头

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 2。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

把玩家相机改成身视：SpringArm3D 在人后方偏上（长度约 4.5，臂高约 1.4），子节点 Camera3D 勾 Current。人走镜头跟。不要 Tab 港视。不要 NPC。

做完说明 F5 应能看见自己的胶囊和前方的井。不要做阶段 3。

### 你验收

☐  能看见自己和井

☐  相机不掉地底

☐  还没有俯视

## 阶段 3 · 走近按 E 出现「请求」

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 3。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

这是门泊心脏的前半：走近才能请求。

1. 场景 npc.tscn：CharacterBody3D，暖色胶囊。子节点 Area3D InteractArea（球半径约 1.8）检测玩家靠近。

2. 把该 NPC 放在井边，节点名 JingBian（井边）。先不会走路也行。

3. 全屏 UI：默认隐藏。走近按 E（Input Map 增加 interact=E）显示中文「请求」，不要写「任务」「交互」。

4. 走远提示消失。没走近按 E 无事发生。

5. 点请求可先 print 一句「请求：帮把手去饮水」。答应/拒绝留阶段 4。

禁止：教程弹窗、任务日志、自动弹出。

做完列出文件与 F5 步骤。不要做阶段 4。

### 你验收

☐  走近井边按 E 出现「请求」

☐  走远消失

☐  没有任务两个字

## 阶段 4 · 答应 / 拒绝 / 没回话（世界仍走）

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 4。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。必读设定：宇宙不禁止做事；拒绝后世界不暂停。

在阶段 3 的请求之上：

- 请求发出后出现三个中文按钮：答应、拒绝、等一下。

- NPC 平时在两点间来回走（idle）。

- 答应：走向井，停约 2 秒，再恢复来回走。

- 拒绝：立刻恢复来回走。不要失败界面，不要「你应该答应」。

- 等一下：停几秒再走。

- 若玩家走开或等待超时：算没回话，走原路。竖切超时用 const WAIT_SEC := 20.0，注释写明正式规则是半日。

- 状态机只要 idle / waiting / acting。不要行为树插件。不要暂停树（get_tree().paused）来处理拒绝。

做完必须自检逻辑：拒绝分支里 NPC 仍调用移动。列出文件。不要做阶段 5。

### 你验收（竖切生死线）

☐  拒绝后 NPC 仍走，游戏不暂停

☐  20 秒没点，算没回话，仍走

☐  无「失败」「游戏结束」

☐  连试多次无红字刷屏

☐  连续闲逛约 20 分钟不卡死

过不了：停。不要贴阶段 5。

## 阶段 5 · 开场十分钟（一档竖切完成）

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 5。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

开场：玩家出生在眠处旁。开始数秒内井边走近（或已在附近则开口）。第一次请求只用一句白话，例如「来喝一口？」禁止讲解驾驶员、载具、历法。禁止任务列表。答应或拒绝都算开场完成，游戏继续。

角标可以还没有。不要过场动画超过 3 秒。不要阶段 6。

做完告诉人：从开机到第一次请求应小于 3 分钟。

### 你验收

☐  开机后很快被请去饮水

☐  拒绝也继续玩

☐  不懂设定的人也能走到人旁边按 E

☐  备份并命名带 vertical-slice

## 阶段 6 · 港事板，别人自己走

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 6。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

Autoload HarborBoard：事项数组（修理、迎接、做饭、看星门、坐下来说、休息），谁认领。至少 3 名 NPC：井边、阿渡在门边、一人在灶。每人隔几秒看板，认领空闲事项，走到对应地点待一会儿再释放。玩家站着不动，他们仍换事做。玩家请求是插队，可被拒绝。不要征召全港。不要饥饿致死。不要袭击。

不要做阶段 7。

### 你验收

☐  自己站 2 分钟，NPC 仍在换事

☐  请求可被拒并继续原事

☐  无全港征召

## 阶段 7 · 空载具、一起开、同行、下车

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 7。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。用词：同行，不要坐副驾。

港里至少 2 个空载具（盒子）。走近空载具可派：让它滑向工棚。有人的载具选项：一起开 / 同行 / 下车。同行=不握方向盘、共同在场。对方拒绝则不成。禁止代驾（那是更后阶段）。禁止龙。不要做阶段 8。

### 你验收

☐  空载具能自己动

☐  有人的不能一键抢走

☐  按钮写「同行」

## 阶段 8 · 港视与注意力

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 8。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

Tab 切换港视：相机升高俯视全港。注意力开局 100，港视大约每秒扣 2，扣光强制回身视。身视不扣。港视只能看、派空载具、请求，不能代驾。注意条只在港视显示，素净，不要魔法炫光。俯视时 NPC 仍自己做事。不要做阶段 9。

### 你验收

☐  俯视时 NPC 仍做事

☐  注意扣光会弹回，人不死

☐  没有炫光魔法条

## 阶段 9 · 角标农历

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 9。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

画面角落小字：四潮 · 雾。可用每现实约 90 秒推进一港日（注释标明竖切压缩）。不要月亮名，不要外日二字，不要成住坏空。藏掉这行 Label，走路和请求必须仍可用。不要弹「请阅读历法」。不要做阶段 10。

### 你验收

☐  有角标「四潮 · 雾」

☐  藏掉角标仍能请求、走路

## 阶段 10 · 圆桌（不是投票）

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 10。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。圆桌是气候仪表盘不是投票机。

走近桌子可坐下/离开。不要赞成反对按钮。不要把凝聚 C 显示在屏幕上。NPC 可自己坐。玩家离开后 NPC 仍可坐。不要做阶段 11。

### 你验收

☐  能坐能离

☐  没有投票结果

☐  没有 C 值调试字

## 阶段 11 · 夜里与三句可错过的话

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 11。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

夜里：CanvasLayer + 铺满 ColorRect，微暗微灰 3～8 秒，可跳过。心轨先写死清（几乎不糊）。禁止体积雾、禁止 SDFGI、禁止解梦符号、禁止选项按钮。

可错过的话只用三句，场景气泡，不进 HUD 中央、不进日志：

- 今天好像和昨天不一样。

- 椅子还是那把。

- 有什么变了。

仅当玩家坐在圆桌时由在座 NPC 说一句。没坐到当夜作废。整局每种至多一次。不要做阶段 12。

### 你验收

☐  夜里无选项

☐  没坐圆桌不补说那句

☐  无「心轨变浊了」

☐  夜里是全屏布，不是体积雾

## 阶段 12 · 最小存档

### 复制这段发给 Cursor

角色：门泊助手。只做阶段 12。工程 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo。gl_compatibility。

一个睡/存档：写 user://save.json（玩家位置、港日、NPC 位置）。下次启动读档。读失败当新游戏，不要崩溃。不要云、不要多槽也行。不要星门。不要阶段 13。

### 你验收

☐  关掉再开，人还在上次的地方

☐  故意弄坏存档文件，游戏还能进

## 阶段 13＋（不要复制，除非 0～12 全过关）

以后才单独写提示词：代驾第二层、心轨清中浊 ±25%、句法引擎、星门、创造载具、邻界。现在复制这些等于拆项目。

## 和 Cursor 说话时禁止的句子

不要发：

- 把整游戏做完

- 星门历法圆桌一起做

- 换成 Forward+ / Unity / 4.8

- 加任务系统、经验条、战斗波次

要发：只复制本方案当前阶段框里的全文。

若 Cursor 一次改了几十个无关文件：不要保存。从 backups 把昨天的 menbo 拷回来。下一句加上：「只许改本阶段文件。」

## 卡住

| 现象 | 做什么 |
| --- | --- |
| Forward+ 灰 | 选兼容。已写进提示词。 |
| 路径 menbo\menbo | 只用含 project.godot 的那一层，提示词里写清路径 |
| F5 黑屏 | 看 Debugger 红字；把红字连同「阶段 X」发给 Cursor |
| 中文口口 | 让 Cursor 把默认字体指到 msyh.ttc |
| WASD 反了 | 让 Cursor 对调 move_forward / move_back |
| AI 做了下一阶段 | 回备份，重贴当前阶段并写「撤销下一阶段内容」 |

## 今天下一步

- 确认 Godot 4.7.1 能打开 E:\cursor\ZHOUJIE\menbo

- 新开 Cursor 对话，只复制 阶段 0 那一框

- 等它说做完，你 F5

- 走路成功再备份，再考虑阶段 1

不要从阶段 5 或星门开始。

## 文档关系

| 文件 | 谁用 |
| --- | --- |
| 门泊-设计设定全集 | Cursor 查按钮与禁止项 |
| 本文 | 你复制提示词；你勾过关 |
| menbo 工程 | 真正的游戏 |

全文完。下一动作：复制阶段 0 提示词。